| UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| XÃ SƠN TÂY | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /BC-UBND | Sơn Tây, ngày 30 tháng 10 năm 2022 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư

vốn ngân sách xã Sơn Tây

1. Công tác quản lý điều hành và tổ chức thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách xã.

a. Công tác quản lý điều hành:

- Bước vào năm 2022, tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh. Đặc biệt là dịch Covid-19 đã lan rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và xã Sơn Tây nói riêng, qua đó tác động đến hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại,... Tuy nhiên với sự quan tâm của cấp trên, chỉ đạo quyết liệt, trọng tâm của Đảng ủy, UBND xã và sự cố gắng nổ lực của các cấp, các ngành trong tổ chức triển khai thực hiện các dự án; nguồn ngân sách phân bổ cho đầu tư xây dựng cơ bản được phân bổ đúng mục đích, nợ khối lượng xây dựng cơ bản các công trình hoàn thành được ưu tiên bố trí hoàn trả, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp, đặc biệt là các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2022.

b. Tổ chức thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách xã.

+ Kế hoạch vốn đầu tư năm 2022:    14.425.753.000 đồng

Trong đó:

-  Kế hoạch chi trả nợ các công trình  7.336.121.000 đồng, bao gồm:

| 1. Nhà học 2 tầng 12 phòng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Sơn Tây | 5.770.000.000 đồng |
| --- | --- |
| 2. Đường giao thông nội đồng xã Sơn Tây (xóm Tân Thủy, Hồ Sen, Trung Lưu) | 282.753.000 đồng |
| 3. Nâng cấp sữa chữa kênh mương Khe mực xã Sơn Tây | 213.216.000 đồng |
| 4. Đường giao thông trục thôn thôn Cây Thị xã Sơn Tây | 294.779.000 đồng |
| 5. Nhà văn hóa thôn Hà Chua xã Sơn Tây | 235.370.000 đồng |
| 6. Cải tạo nâng cấp Nhà văn hóa thôn Nam Nhe xã Sơn Tây | 80.000.000 đồng |
| 7. Cải tạo nâng cấp đường GTNT xã Sơn Tây | 150.000.000 đồng |
| 8. Nhà văn hóa thôn Hoàng Nam xã Sơn Tây | 310.000.000 đồng |

- Kế hoạch vốn công trình chuyển tiếp và xây mới: 7.089.632.000 đồng, bao gồm:

| 1.Nhà học 3 tầng 18 phòng trường tiểu học Sơn Tây | 3.500.000.000 đồng |
| --- | --- |
| 2. Đường giao thông thôn Bồng Phài | 1.042.779.000 đồng |
| 3.Kè mái chống sạt lở đường giao thông thôn Hoàng Nam | 180.293.000 đồng |
| 4. Nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Sơn Tây | 805.859.000 đồng |
| 5. Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ thôn Bồng Phài | 672.701.000 đồng |
| 6. Cải tạo nhà làm việc 2 tầng và nhà văn hóa UBND xã Sơn Tây | 198.000.000 đồng |
| 7. Hàng rào, rãnh thoát nước, mở rộng cổng trường THCS Sơn Tây | 320.000.000 đồng |
| 8. Hàng rào trường tiểu học Sơn Tây | 370.000.000 đồng |

+ Đã giải ngân vốn đầu tư xây dựng: 13.735.750.000 (đạt 95,217 % so với kế hoạch)

(có biểu số liệu kèm theo)

2 Một số nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022:

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật về đầu tư công, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, huyện trong thực hiện phân bổ kế hoạch vốn đảm bảo theo đúng danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và ưu tiên bố trí vốn thanh toán nợ xây dựng cơ bản; việc giải ngân thanh toán vốn đảm bảo đúng quy định.

- Tập trung các biện pháp để chủ động tạo nguồn thu và tăng thu ngân sách sớm hoàn thành kế hoạch được giao.

- Tiếp tục xây dựng hồ sơ đấu giá, cấp quyền sử dụng đất, kiểm tra, đôn đốc thu ngân sách, khai thác tốt nguồn thu và chống thất thu, rà soát các hộ kinh doanh đủ điều kiện để đưa vào bộ thuế. Thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và quản lý tốt nguồn thu đặc biệt là các loại phí và lệ phí, thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân

- Tăng cường công tác giám sát chặt chẽ các công trình, tuân thủ quy trình thi công, nghiệm thu, an toàn lao động và đảm bảo tiến độ thi công theo hợp đồng./.

| Nơi nhận: | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN |
| --- | --- |
| - UBND huyện; - Phòng TCKH; | CHỦ TỊCH |
| - Lưu: VT, KT. |  |
|  | Cao Văn Đức |